项目名称

可行性研究报告

项目建设单位：

编制单位 ：

编制日期 ：2023年3月

项目建设单位联系人：

联系方式：

项目名称

可行性研究报告

项目编制单位：

编制单位负责人：

编制项目负责人：

项目部审人员：

项目审核人员：

主要编制人员：

### 目  录

第1章 项目概述	1

1.1. 项目名称	1

1.2. 项目建设单位及负责人、项目责任人	1

1.3. 可研报告编制单位	1

1.4. 可研报告编制依据	2

1.4.1. 法律法规及相关政策	2

1.4.2. 国家标准	2

1.4.3. 行业标准	2

1.4.4. 其他	2

1.5. 项目建设目标、规模、内容、建设期	2

1.5.1. 建设目标	2

1.5.2. 建设内容	2

1.5.3. 建设规模	3

1.5.4. 建设期	3

1.6. 项目总投资及资金来源	3

1.7. 经济与社会效益	3

1.7.1. 经济效益	3

1.7.2. 社会效益	3

1.8. 相对框架方案、项目建议书批复的调整情况	3

1.9. 主要结论与建议	4

1.9.1. 主要结论	4

1.9.2. 建议	4

第2章 项目建设单位概况	5

2.1. 项目建设单位与职能	5

2.2. 项目实施机构与职责	5

2.3. 项目实施机构人员配置	5

第3章 需求分析和项目建设的必要性	6

3.1. 与政务职能相关的社会问题和政务目标分析	6

3.1.1. 项目建设背景	6

3.1.2. 相关社会问题与政务目标分析	6

3.1.2.1. 社会问题分析	6

3.1.2.2. 政务目标分析	6

3.2. 业务功能、业务流程和业务量分析	6

3.2.1. 业务功能	6

3.2.2. 业务流程	6

3.2.3. 业务量	6

3.3. 信息量分析与预测	7

3.3.1. 计算资源需求测算	7

3.3.2. 数据量存储需求预测	7

3.3.3. 带宽需求分析	7

3.4. 系统功能和性能需求分析	7

3.4.1. 系统功能需求分析	7

3.4.2. 系统性能需求分析	7

3.5. 信息资源共享需求分析	7

3.6. 社会化服务资源匹配度分析	7

3.7. 信息系统装备和应用现状与差距	8

3.8. 项目建设的必要性	8

第4章 总体建设方案	9

4.1. 建设原则和策略	9

4.2. 总体目标	9

4.3. 总体建设任务	9

4.4. 总体设计方案	9

4.4.1. 总体逻辑架构	9

4.4.2. 总体物理架构	9

4.5. 本项目与相关项目或系统的关系	9

4.6. 利用国家政务信息化现有基础设施资源情况	9

4.7. 利用社会化服务资源情况	10

4.8. 主要技术路线或方案比选	10

第5章 本期项目建设方案	11

5.1. 标准规范建设方案	11

5.2. 信息资源规划和数据库建设方案	11

5.3. 应用支撑平台和应用系统建设方案	11

5.4. 网络系统建设方案	11

5.5. 数据处理和存储系统建设方案	11

5.6. 安全系统建设方案	11

5.7. 其它系统建设方案	11

5.8. 主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单	11

5.9. 可研报告相对框架方案、项目建议书批复变更调整情况的详细说明	12

5.10. 安全可靠情况说明	12

5.11. 密码应用情况说明	12

第6章 信息资源共享分析建设方案	13

6.1. 信息资源共享需求	13

6.2. 信息资源共享目录	13

6.3. 信息资源共享机制	13

6.4. 信息资源共享建设方案	13

第7章 项目招标方案	14

7.1. 招标范围	14

7.2. 招标方式	14

7.3. 招标组织形式	14

7.4. 招标方案	15

第8章 环保、消防、职业安全、职业卫生和节能	16

8.1. 环境影响分析	16

8.2. 环保措施及方案	16

8.2.1. 采用环境保护标准及设计依据	16

8.2.2. 采用的环境保护措施	16

8.3. 消防措施	17

8.4. 职业安全和卫生措施	18

8.5. 节能方案	18

8.5.1. 用能标准及节能设计规范	18

8.5.2. 项目能源消耗种类分析	18

8.5.3. 节能措施和节能效果分析等内容	19

第9章 项目组织机构和人员培训	22

9.1. 领导和管理机构	22

9.2. 项目实施机构	23

9.3. 运行维护机构	24

9.4. 技术力量和人员配置	26

9.5. 人员培训方案	26

第10章 项目实施进度	29

第11章 投资估算和资金来源	30

11.1. 投资估算的有关说明	30

11.2. 项目总投资估算	34

11.3. 资金来源与落实情况	34

11.4. 资金使用计划	35

11.5. 项目运行维护经费估算	35

第12章 效益与评价指标分析	36

12.1. 经济效益分析	36

12.2. 社会效益分析	36

12.3. 项目评价指标分析	36

第13章 项目风险与风险管理	38

13.1. 风险识别和分析	38

13.1.1. 风险识别	38

13.1.2. 风险因素分析	38

13.1.2.1. 政策风险分析	38

13.1.2.2. 需求风险分析	39

13.1.2.3. 管理风险分析	39

13.1.2.4. 技术风险分析	39

13.1.2.5. 运营风险分析	40

13.1.2.6. 人才风险分析	40

13.2. 风险对策和管理	40

13.2.1. 组织保障	40

13.2.2. 资金保障	40

13.2.3. 技术保障	41

13.2.4. 人才保障	41

13.2.5. 安全保障	41

附表	42

### 图目录

图 9.1-1  项目组织架构图	22

图 9.2-1  项目实施机构组织架构图	23

图 9.3-1  运维团队组织架构图	24

### 表目录

表 1.1-1  项目总投资估算表	3

表 7.4-1  招标方案表	15

表 8.5-1  设备电能消耗表	19

表 9.4-1  信息化运维人员及主要职责	26

表10-1  项目实施进度表	29

表 11.1-1  建设项目前期工作咨询收费标准	30

表 11.1-2  勘察设计费收费标准	30

表 11.1-3  施工监理服务收费基价表	31

表 11.1-4  全过程造价咨询服务费收费标准	31

表 11.1-5  招标代理服务收费标准	33

表 11.1-6  软件测试服务费收费标准	33

表 11.1-7  自治区安全测评收费基数标准	34

表 11.2-1  项目总投资估算表	34

表 11.4-1  资金使用计划表	35

表 11.5-1  项目运行维护经费表	35

项目概述

项目名称

项目建设单位及负责人、项目责任人

项目建设单位：

项目实施机构：

项目建设单位责任人：

项目负责人职务：

可研报告编制单位

本项目可行性研究报告及投资估算编制单位为新疆通信规划设计院有限责任公司。

新疆通信规划设计院有限责任公司始建于1981年，是中国通信服务股份有限公司新疆分公司旗下设计咨询企业，是目前疆内唯一的双甲通信及信息类咨询设计企业。经过近40多年的发展，新疆通信规划设计院的设计力量、服务质量、设计装备等已具备相当水平和规模，是一家信息化领先、专业性较强、能独立承担大型通信设计、测量、咨询服务的企业，拥有广泛的本地化服务网络和独具特色的一体化服务模式，并有一支技术实力雄厚和经验丰富的咨询设计队伍，专业涵盖管理、战略、财务、情报、网络技术等多种业务。

公司各类资质（资格）在疆内同行中级别最高、类型最全：包括通信工程设计甲级、工程咨询资信甲级（电子、信息工程）、计算机信息系统集成（信息工程）企业能力评估、招标代理甲级、工程勘察甲级、安防工程壹级；涉密信息系统集成乙级、电子与智能化工程专业承包贰级资质、信息安全服务资格风险评估二级、安全集成二级、电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级、工程咨询资信乙级（电力）、建筑智能化系统设计专项乙级、电子通信广电行业（通信铁塔）专业乙级、对外承包工程；持有ISO9000质量管理、职业健康安全、环境管理等体系认证证书。

资信证书编号：甲362022010417

可研报告编制依据

法律法规及相关政策

国家标准

行业标准

其他

- 甲方提供的参考资料；

- 相关设备厂商提供的技术资料；

- 设计人员调研及勘察收集的相关资料。

项目建设目标、规模、内容、建设期

建设目标

建设内容

建设规模

建设期

项目总投资及资金来源

本项目总投资XXX元，其中工程建设费XXX元，工程建设其他费XXX元，工程建设预备费XXX元；资金来源为。

投资估算汇总情况详见下表：

表 1.1-1 项目总投资估算表

经济与社会效益

经济效益

社会效益

相对框架方案、项目建议书批复的调整情况

主要结论与建议

主要结论

建议

项目建设单位概况

项目建设单位与职能

项目实施机构与职责

项目实施机构人员配置

需求分析和项目建设的必要性

与政务职能相关的社会问题和政务目标分析

项目建设背景

相关社会问题与政务目标分析

社会问题分析

政务目标分析

业务功能、业务流程和业务量分析

业务功能

业务流程

业务量

信息量分析与预测

计算资源需求测算

数据量存储需求预测

带宽需求分析

系统功能和性能需求分析

系统功能需求分析

系统性能需求分析

信息资源共享需求分析

社会化服务资源匹配度分析

信息系统装备和应用现状与差距

项目建设的必要性

总体建设方案

建设原则和策略

总体目标

总体建设任务

总体设计方案

总体逻辑架构

总体物理架构

本项目与相关项目或系统的关系

利用国家政务信息化现有基础设施资源情况

利用社会化服务资源情况

主要技术路线或方案比选

本期项目建设方案

标准规范建设方案

信息资源规划和数据库建设方案

应用支撑平台和应用系统建设方案

网络系统建设方案

数据处理和存储系统建设方案

安全系统建设方案

其它系统建设方案

主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单

可研报告相对框架方案、项目建议书批复变更调整情况的详细说明

安全可靠情况说明

密码应用情况说明

信息资源共享分析建设方案

信息资源共享需求

信息资源共享目录

信息资源共享机制

信息资源共享建设方案

项目招标方案

招标范围

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2018年第16号令《必须招标的工程项目规定》以及《国务院关于〈必须招标的工程项目规定〉的批复》（国函[2018]56号）的规定，招标范围包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价200万元人民币以上；

（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

招标方式

由于项目各个环节所需的投资和产品的规模不同，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《进一步做好和实施工作的通知》(发改办法规〔2020〕770号)规定，《必须招标的工程项目规定》(2018年第16号令)第二条至第四条，《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规规〔2018〕843号)第二条规定范围的项目，具体到各阶段，达到文件标准的进行公开招标，低于文件标准的根据建设管理单位的实际情况采用邀请招标。

招标组织形式

根据国家发展和改革委员会2018年第16号令《必须招标的工程项目规定》的规定，达到文件标准进行公开招标的项目，建设管理单位需选择具有一定资质的单位编制招标书，标书需根据项目各部分的技术特点，对建设内容进行合理描述，确定招标范围，按照国家有关招标管理规定，邀请满足国家相关资质的招标公司进行委托招标；低于文件标准进行邀请招标的项目，结合国家有关法律法规规定，由建设管理单位自行招标。

考虑本项目属于警务工作内部秘密，需要采购信创名录中的国产化服务器，属于涉密范畴，出于对项目敏感信息的保护及满足信创需求，因此参照财政部国家保密局关于印发《涉密政府采购管理暂行办法》的通知中的相关规定，不采用公开招标，全部采用邀请招标的方式。

招标方案

根据国家发展和改革委员会2018年第16号令《必须招标的工程项目规定》的规定，结合本期项目各部分投资费用，得出具体招标方案如下表所示：

表 7.4-1 招标方案表

环保、消防、职业安全、职业卫生和节能

环境影响分析

本项目的平台系统和保障体系建设属于电子信息系统建设工程，建设内容包括服务器、存储、网络和安全等基础硬件设备的安装调试。这些设备在安装及运行中对环境造成的污染较小，同时本项目无强噪声源，不会导致严重噪声污染。

环保措施及方案

采用环境保护标准及设计依据

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《建设项目环境保护设计规定》

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）

- 《污水综合排放标准》（GB 8978-88）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

- 《城市区域环境噪声标准》（GB 3096-82）

采用的环境保护措施

- 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB 12323-90）规定，进行必要的减振和吸音、隔音处理。运营期噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB 3096-93）中的“4类”标准；

- 施工机械必须采用除尘装置；同时采用湿式除尘法降低扬尘，以达到环保要求；

- 建筑垃圾和生活垃圾应随产随清，集中拉到规定的场地，由环卫部门统—处弹。生产生活污水可直接排到城镇污水管道里。

消防措施

本项目应按消防安全要求设计符合防火等级的建筑，设置防火警告、灭火设施等。

根据《建筑设计防火规范》规定，机房的消防措施符合以下规定：

机房消防设施要求 ：

- 所有空调风管及冷水管道的保温采用难燃或不燃材料；凡穿过空调机房墙的送风管在防火隔断处设置防火阀；

- 墙、吊顶、活动地板及其他装饰材料，在设计时选用非燃或难燃材料；机房内各出入口门均选用甲级防火成品门；

- 建筑物防火分区符合消防要求；室外管线、建筑物之间间距、周围道路均满足消防要求；

- 机房灭火系统采用七氟丙烷无管网气体灭火系统；其他辅助间采用手持式灭火；

- 建设消防自动灭火系统，在防护区工作层设置温感、烟感探测器，防护区房间内设置声光报警器，在防护区对外出口设置紧急停启按钮和放气指示灯；

- 在走廊、疏散通道、监控大厅等处设置应急照明及安全疏散指示灯；

- 项目交付时通过消防部门验收。

根据《电子计算机机房设计规范》（GB 50174-2008）的要求，本项目的建设场地包括电子计算机机房和办公用房，设计和建设标准应达到机房建设规范B级机房以上标准。A、B级机房如发生火灾，其政治影响、经济损失或对公共安全造成的危害都很大，因此在其主机房及支持区中的变配电室、UPS室和电池室应设置气体灭火系统。气体灭火系统自动化程度高、灭火速度快，对于局部火灾有非常强的抑制作用，但由于造价高，因此应选择火灾对机房影响最大的部分设置气体灭火系统。

目前用于电子信息系统机房的洁净气体灭火系统主要有：七氟丙烷（FM-200）、烟烙尽（IG541）、三氟甲烷（FE-13）、气溶胶灭火系统、细水雾灭火系统、NOVEC－1230灭火系统、主动富氮防火系统等，应根据机房的具体情况选择不同的灭火系统。

职业安全和卫生措施

为保证工作人员的安全卫生，配备专职安全卫生监督员，负责在项目实施过程中进行监督检查。具体措施：

- 确定有关的安全卫生制度，健全安全卫生措施。

- 加强安全生产教育和安全生产防护。

- 加强用电安全管理和生产机械安全使用。

- 加强食品卫生安全管理，对施工现场人员用餐实施统一管理，严禁食用无证、无照商贩的食品。

- 加大卫生安全宣传力度，加强施工人员自我保护意识。

- 不得随意泼污水，按指定地点倾倒生活垃圾。

- 物料堆放整齐，无杂物，地面平整，无积雪、雨水，做到管理有序。

- 防止夏季工作中暑，不能在高温环境下连续作业，要注意防暑降温，合理安排施工时间。

节能方案

用能标准及节能设计规范

依据国家发展改革委于2007年5月发布《项目申请报告通用文本》[发改投资（2006）2787号文]，强调缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现可持续发展的精神，以及《中华人民共和国节约能源法》第十二条：固定资产投资工程项目的设计和建设，应当遵守合理用能标准和节能设计规范。

项目方案遵循国家和地方有关合理用能标准，以及节能设计规范，所采用的标准及规范考虑到XXX建设项目在地区的特殊要求。

项目能源消耗种类分析

本项目涉及服务器、备份一体机、电脑、交换机等。在建设过程中以及后期使用过程中，主要消耗的能源是电能。电能消耗数量分析，详见下表。

电能消耗计算：W=P·T（P是额定功率，T是工作时间），其中额定功率的单位是瓦，时间单位是小时。

本项目每年的电能总消耗计算是XXX万千瓦时，折合成标准煤是XXX吨。

表 8.5-1 设备电能消耗表

节能措施和节能效果分析等内容

（1）机房墙体的节能原则

由于考虑隔热、隔湿及清净度要求，机房是全封闭的，应采用新型的节能墙体材料和高效的建筑绝热材料，已达到机房建筑围护结构的保温性要求。在夏季有效阻隔通过围护结构的外界导热，降低夏季机房空调能耗；墙壁厚度增加1倍，围护材料导热系数降低到原来混凝土墙壁的1/22，基本可隔绝90%左右的传导性通信机房热源，理论可降低夏季机房空调能耗30%-40%。

（2）空调设备节能

新疆处于我国的西北干旱地区，根据气候的实际特点，尽量选择能充分利用我区自然资源的空调设备，如：干空气能制冷空调。

空气的干湿度不同，其容纳水汽的能力也不同。由于干燥空气可以容纳较多水汽，而水蒸发成气体会吸收热量，因此，干空气在由干变潮的过程中，能为空调提供所需要的能量。这种干燥空气所具有的能量，就是“干空气能”。这在我国西北干旱地区，取之不尽、用之不竭，且清洁无污染。

干空气能制冷空调的工作原理是，干燥的空气可以容纳较多的水汽，以自来水为制冷剂，干空气在吸收水汽由干变湿的过程中为空调提供制冷动力；而水在由液态变为气态的过程中可吸收热量，从而达到降温的效果。

以“干空气能”作为驱动能源的间接蒸发冷却空调系统，较传统的空调可节能约80％，且由于不断输送新鲜空气，因此不存在传统空调所引发的室内污染问题。

（3）加强设备维护，降低损耗

- 严格按维护作业计划要求，定期对空调设备进行维护保养，运行期间可加大维护频度。定期对室外机冷凝翅片、室内机过滤网清洗，提高换热效率；检查电机轴承等运动部位，出现异常时及时调整、注油，避免机械损耗；冷媒管破损修复以及及时充填制冷剂、提高制冷效率等都能降低能耗。

- 加强电源设备维护，定期检查、紧固线缆接头，避免热损，及时清洗电源模块过滤网，也可以降低损耗。

- 提高功率因素，降低谐波分量。局房电源值班人员要注意功率因素补偿柜的工作情况，对于没有投运或功率因素补偿过低的，及时处理，降低变压器、线缆铜损。

- 对于采用中央空调的局房、办公楼，要根据负荷情况适时调整主机、水泵等运行数量，避免大流量小温差的情况，避免电机运行在低效率区段；在经济性较好的情况下，也可采用变频、自动控制等技术对其进行改造，达到节能目的。

- 加强机房的日常维护工作，对于封堵不严、出线孔有缝隙的及时封堵，保证机房良好的隔热性;机房进出做到人过门关，窗户没有做密封或隔热处理的，要及时处理，避免外界热量的传导增加空调负荷。

（4）线路节能

尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路。增大导线截面积，对于较长的线路，在满足载流量，热稳定，保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用，由于节约能耗而减少了年运行费用，综合考虑节能经济时还是合算的。

（5）照明节能

照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，通常的节能措施有以下几种：

- 充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能。

- 照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。照度标准是不可随意降低的，也不宜随便提高，要有效地控制单位面积灯具安装功率，在满足照明质量的前提下，一般房间（场所）应优先采用高效发光的荧光灯（如T5、T8管）及紧凑型荧光灯。

- 广泛使用低能耗性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场所内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器。

- 改进灯具控制方式，采用各种节能型开关或装置，如采用程序控制或光电、声控开关，走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。

（6）办公用电的节能措施

- 合理调整室内照度，充分利用自然光源；有条件的地方尽量利用太阳光光源，关闭或部份关闭照明灯光；

- 过道、卫生间等地方照明宜采用光控、音控开关，做到人走灯灭；

- 逐步淘汰耗能高、照度低的白炽灯，采用效率高、寿命长的节能灯具；

- 办公电脑应设置为节能模式，当较长时间不用时自动关闭外围设备，降低能耗；

- 下班后，电灯、热水器、办公电脑、打印机等办公设备应做到人离开后设备关闭。

项目组织机构和人员培训

领导和管理机构

本项目建设单位为XXX，为保障本次项目顺利实施和正常运行，圆满完成各个阶段的建设任务，实现预期目标，根据项目建设的任务和要求，按照“统一规划、分级负责”的建设原则，由XXX成立项目领导小组。

（1）项目组织架构

图 9.1-1 项目组织架构图

项目组织机构由项目领导小组、项目实施机构、项目运维机构组成，其中项目实施机构主要包括项目承建单位、项目监理、项目审计等相关单位。

（2）项目领导小组

项目领导小组是项目的决策和协调机构，对重大的技术、资金、管理、业务规范和部门关系协调等进行决策，对跨部门的重大问题进行协调。

领导小组主要由XXX构成，领导小组具体工作包括：

- 负责项目前期立项、批复、组织项目招标工作；

- 制定项目的方针及策略，并指导项目实施小组的工作；

- 批准项目计划，监控项目的进程；

- 对项目关键节点进行把控，组织项目验收

- 负责调配项目人力和资金；

- 项目建设全过程监督；

- 推动并监管项目培训工作的进行；

- 审批新系统的工作准则与工作流程，确保项目逐步顺利实施；

- 解决项目实施小组职权所不能解决的问题。

领导小组按照项目进度情况进行例会，领导小组组长应经常关注、参与和指导实施工作，及时处理各种问题。

项目实施机构

项目实施机构不仅要为项目实施配备专业的技术、业务人员，而且还要制定最严格的项目实施计划，所有工作都依计划进行，保证工程及服务的质量。

项目实施机构是在建设项目领导小组领导下，由项目管理组总体掌控，多个项目建设组负责各自具体建设内容的多层结构。

项目建设机构组织架构如下图所示：

图 9.2-1 项目实施机构组织架构图

（1）项目管理组

主要职责包括：负责项目总体指导和关键点监控，协调解决关键问题，负责项目进度管控，协调项目所需资源，负责项目服务质量管理，负责合同管理，负责与管理层的项目沟通和协调。

（2）服务体系规划和建设小组

主要职责包括：规划设计项目的实施方案（包括组织、流程、质量管理、工作环境、支撑系统等内容），负责构建管理系统的组织、人员、流程、制度等，负责管理系统的培训、试运行等。

（3）专项建设小组

成员由承建单位的资深管理和技术人员组成，规划设计XXX建设项目的实施方案。主要职责包括：负责各业务子系统工程建设，负责信息化设备选型和配备，负责设计整个项目信息化整体规划，负责信息化系统的培训和试运行。

（4）后勤保障组

主要职责包括：负责协调项目中需要的场地、办公设施、车辆等资源。

运行维护机构

XXX建设项目的运维和管理是个复杂且系统化的工作，不仅需要管理人员、技术人员通力合作，还需要各相关单位的相关系统人员参与。

建议本项目建成并投入使用后，由项目领导小组研究制定并指挥调度（培训）业务系统日常维护与管理以及协调相关单位的工作机制；成立专门运维团队进行项目日常运维工作。

同时，在项目质保期到期后，也可考虑通过公开招标方式选择专业运维公司。

展示平台运维团队组织架构如下：

图 9.3-1 运维团队组织架构图

信息化运营管理的各项工作都是标准化流程作业，绝大多数流程直接借鉴ITSM最佳实践原则，在高效利用人力资源和遵循ITIL标志前提下，对所有相关人员进行了职责划分。

- 运维管理组

负责信息化系统的事件（故障）处理、问题解决、变更实施和发布、配置更改等事项，保证整个信息化系统的高可用性、服务持续性和容量。

- 服务热线组

其他部门与运维团队之间的主要接口，负责全程跟踪处理用户的请求，主要包括：登录/记录所有事件（包括系统报警或用户服务请求）；进行事件的初始支持；当事件不能快速得到解决时，将事件分派给适当的支持人员；与服务请求的提交者或其它相关用户进行直接沟通，确保解决方案已有效实施，事件已得到有效解决。

- 操作组

负责信息化设备的运行监控，提供7×24小时的值班人员，并分为两个团队分别监控：一是机房和基础设施；二是IT系统和网络。在监控过程中发现任何异常立刻报告服务热线，进入事件申报和处理流程。

- 运维支持服务组

事件（故障）处理、问题解决、变更实施和发布、配置更改等事项的主要实施团队，分为三个团队：基础设施保障、网络保障和IT系统保障。其工作内容主要包括：

- 作为事件处理的技术支持，在规定的时间内对事件进行深层分析和诊断，并最终解决事件，对利用替代方法解决的事件，在资源及时间允许时应找到问题根源，对不能在解决时限内解决的事件，提交到相关厂商，并保持与厂商的接口；

- 作为问题解决团队，分析和诊断问题，确定根本原因，确定和测试解决方案，提出实施解决方案的变更请求；

- 作为变更实施团队，确保变更的有效实施，并满足发布管理以及配置管理的要求；

- 定期制定运维管理报表，提供正确决策信息。基础设施保障、网络保障和IT系统保障三个团队都分别建立一线、二线的技术支持队伍，并能够协调和调用三线（科研院所和设备厂商）的技术资源。

- 安全管理组

负责信息化网络安全管理体系的建立、检查和安全事件、问题的处理。

- 后勤服务组

负责信息化运维团队的行政后勤工作，保证视频监控网络的专业维护人员免受杂务的干扰，专心于专业能力的提升和专业服务的持续改进。

技术力量和人员配置

信息化主要运维人员包括：

表 9.4-1 信息化运维人员及主要职责

| 人员 | 职责 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 运维管理组 | 负责管理信息化系统高可用性、服务持续性和容量 | 1 |
| 服务热线组 | 负责一级主控中心热线电话7*24小时响应 | 2 |
| 操作组 | 负责信息化系统的运行监控，提供7×24小时的值班人员 | 1 |
| 运维支持服务组 | 负责事件（故障）处理、问题解决、变更实施和发布、配置更改等 | 1 |
| 安全管理组 | 负责安全管理体系的建立、检查和安全事件、问题的处理 | 1 |
| 后勤服务组 | 负责运维团队的行政后勤工作 | 1 |

此外，还需要各相关部门技术人员和运维人员进行配合调试及运维，初步估算为6-10人。

人员培训方案

- 人员培训

在建设项目正式启动后，与之配套的运行维护单位的技术人员培训计划同时实施。由项目中标公司根据用户不同技术岗位的特点，联合和邀请富有经验的培训机构和专家，制订一套科学而又实用的用户培训计划。培训遵循“科学、务实、易学、省用”的原则，针对培训对象年龄、岗位不同，开展长期的、系列化的培训。

- 培训计划安排

建设项目主要为平台建设。对管理和使用人员的能力要求较高，为了项目的顺利实施和今后日常维护工作的正常进行，相关人员需具备较全面的知识。为此，制定了一个循序渐进、由浅入深、全面的培训计划，为其培养雄厚的技术力量。

- 培训方式

项目培训方式采用现场培训、异地培训、网上培训和寄送宣传材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，边实施边培训，开设不同的培训课程。

- 培训对象

用户系统建设人员、各级系统应用人员、运行维护人员。

- 培训地点与环境

培训地点和设备由用户负责提供，由承建方负责提供培训教师、培训教材、培训内容。

- 培训目的

为确保系统投入使用后，能够稳定、良好地运行，达到建设预期的目的，将对XXX相关人员进行全面、细致的培训工作。

本项目人员培训，是指对系统的使用人员、维护及管理人员进行培训。目的是使该项目的受训人员充分具备系统安装、配置、使用和简单故障的处理能力，了解与项目相关的系统软件和操作环境，以及对系统设计及其相关业务的认识，以便更好的开展工作。经过培训保证建设方人员能够独立进行使用、管理、维护和日常处理，保证系统正常、安全的运行。

- 培训内容

包括软件系统培训和硬件系统基础培训两部分内容

- 软件系统培训

为了使应用系统部署后能够得到充分利用，需要对系统管理员、操作人员进行操作技能、系统功能和相关基础知识等方面的培训，以加强操作人员对系统的了解和掌握，提高使用效率。

培训内容：

XXX结构；

XXX功能应用。

XXX建设项目安装、运行、维护；

XXX的实际操作使用。

- 硬件系统基础培训

硬件系统基础培训主要是针对项目部分和全部完成后应该如何对其进行科学的维护进行的培训，用以解决各种常见问题，保障系统的运行。

培训内容：

数据库维护、设备维护等基础性维护；

平台等硬件一般故障的诊断及排除。

- 考核

根据培训的不同内容及该内容所需达到的目标，制定合理的考核方式，以检验培训的最终效果。

项目实施进度

表10-1 项目实施进度表

投资估算和资金来源

投资估算的有关说明

本投资预算仅限于XXX项目。

建设项目投资主要包括：。

工程建设费包括：。

工程建设其他费包括：。

各项费用执行当地最新发布的当期综合信息调整价格，严格按照收费相关标准、规范计取，具体各费用取费标准如下：

- 税金按照自2019年4月1日起，《营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税〔2016〕36号印发)，本项目设备材料、施工均为含税价格，不再单独记取税金。

- 项目前期工程咨询费根据《中华人民共和国价格法》《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)及自治区物价局、自治区计委新价房[2000] 3号文规定计算，包括编制、评估项目建设书、可研报告。取费行准如下表：

表 11.1-1 建设项目前期工作咨询收费标准

| 分类 | 500万元及以下 | 500万元~1000万元 | 1000万元~2000万元 | 2000万元~3000万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、编制项目建议书 | 0.5~2 | 2~3 | 3~4 | 4~6 |
| 二、编制可研报告 | 1~5 | 5~7 | 7~9 | 9~12 |
| 三、评估项目建议书 | 0.2~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 |
| 四、评估可研报告 | 0.3~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 |

按照相关取费标准的市场预估价XXX元计列，实际以签订合同金额为准。

- 工程设计费根据[2002]10号文-工程勘察设计收费标准(2002年修订本)计取，取费标准如下表：

表 11.1-2 勘察设计费收费标准

| 序号 | 计费额 | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 9 |
| 2 | 500 | 20.9 |
| 3 | 1000 | 38.8 |
| 4 | 3000 | 103.8 |
| 5 | 5000 | 163.9 |
| 6 | 8000 | 249.6 |
| 7 | 10000 | 304.8 |

按照相关国家取费标准的市场预估价XXX元计列，实际以签订合同金额为准。

- 工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)计算。取费标准如下表：

表 11.1-3 施工监理服务收费基价表

| 序号 | 计费额（万元） | 收费基价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 16.5 |
| 2 | 1000 | 30.1 |
| 3 | 3000 | 78.1 |
| 4 | 5000 | 120.8 |
| 5 | 8000 | 181.0 |
| 6 | 10000 | 218.6 |
| 7 | 20000 | 393.4 |
| 8 | 40000 | 708.2 |
| 9 | 60000 | 991.4 |
| 10 | 80000 | 1255.8 |
| 11 | 100000 | 1507.0 |
| 12 | 200000 | 2712.5 |
| 13 | 400000 | 4882.6 |
| 14 | 600000 | 6835.6 |
| 15 | 800000 | 8658.4 |
| 16 | 1000000 | 10390.1 |

按照相关取费标准的市场预估价XXX元计列，实际以签订合同金额为准。

- 全过程造价咨询服务费根据中价协［2013］35号计算参考。取费标准如下表：

表 11.1-4 全过程造价咨询服务费收费标准

| 序号 | 咨询项目名称 | 工作内容 | 收费基数（X） | 划分标准（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200<X≤500 | 500<X≤2000 | 2000<X≤10000 | 10000<X≤50000 |
| 1 | 工程概算编制 | 依据初步设计文件计算工程量，套用概算定额，编制工程概算。 | 建安工程费用 | 2.5‰ | 2‰ | 1.8‰ | 1.6‰ |
| 2 | 工程量清单编制 | 依据施工图设计计算工程量，按工程量清单计价规范编制工程量清单，包括工程量和特征描述。 | 建安工程费用 | 4‰ | 3‰ | 2.2‰ | 1.8‰ |
| 3 | 招标控制价编制 | 依据发布的工程量清单，编制招标控制价。 | 建安工程费用 | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.4‰ | 1.2‰ |
| 4 | 工程预算编制 | 依据施工图设计计算工程量，套用预算定额，编制工程预算。 | 建安工程费用 | 3.5‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ |
| 5 | 工程结算审查 | 依据发承包合同，进行工程量价调整，确定工程结算金额。 | 建安工程费用 | 7‰ | 6‰ | 5‰ | 4‰ |
| 6 | 全过程造价咨询 | 编制工程量清单、招标控制价、施工过程造价管理、进行工程结算审查。 | 建安工程费用 | － | － | 12‰ | 10‰ |
| 7 | 竣工决算编制 | 依据工程结算成果文件和财务资料编制竣工决算 | 建安工程费用 | 1.5‰ | 1.2‰ | 1.0‰ | 0.8‰ |
| 8 | 工程造价纠纷鉴定 | 对纠纷项目的工程造价以及由此延伸而引起的经济问题，进行鉴别和判断并提供鉴定意见。 | 鉴定标的额 | 10‰ | 8‰ | 6‰ | 5‰ |

按照相关取费标准的市场预估价XXX元计列，实际以签订合同金额为准。

- 工程招标代理服务费根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)计算。取费标准如下表：

表 11.1-5 招标代理服务收费标准

| 服务类型 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额（万元） |  |  |  |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100—500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500—1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000——100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

按照相关取费标准的市场预估价XXX元计列，实际以签订合同金额为准。

- 软件测试费根据新疆测软件评中心下发文件计算参考。取费标准如下表：

表 11.1-6 软件测试服务费收费标准

单位（万元）

| 经业务类型 软件开发经费 | 功能性测试/ 适配验证测试 (含1次回归+现场测试) | 选型比对 (含5家参测单位) | 验收测试 (含1次回归+现场测试) | 选型+验收 (含1次回归+现场测试) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 6 | 7 | 9 | 13 |
| 300 | 10.5（3.5%） | 12（4%） | 15（5%） | 24（8%） |
| 500 | 15（3%） | 17.5（3.5%） | 22.5（4.5%） | 35（7%） |
| 1000 | 25（2.5%） | 30（3%） | 40（4%） | 60（6%） |
| 3000 | 45（1.5%） | 45（1.5%） | 60（2%） | 90（3%） |
| 5000 | 60（1.2%） | 60（1.2%） | 75（1.5%） | 100（2%） |
| 10000 | 80（0.8%） | 80（0.8%） | 100（1%） | 120（1.2%） |

软件测评费按照相关取费标准由业主方咨询疆内具备资质的软件测评厂家进行报价，市场预估价XXX元计列，实际以签订合同金额为准。

- 等保及密评的测评费取费标准参照2016年“中关村信息安全测评联盟等级测评项目收费指导意见”的测算方法，F=A*B=15万元，其中A参照下表取15万元；B=B1（系统规模）*B2（多系统测评）*B3（重复测评）=1.1*0.9*1=1，本项目等保测评费按15万元取费。

表 11.1-7 自治区安全测评收费基数标准

| 信息系统等级 | 测评指标向数量 | 单项收费标准（元/项） | 收费基准（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 175 | 450 | 8 |
| 三级 | 290 | 500 | 15 |
| 四级 | 318 | 550 | 18 |

按照相关取费标准的等保测评费市场预估价XXX元计列，密码测评费预估价XXX元计列，实际以招标结果为准。

- 项目预备费按总投资的3%计算。

项目总投资估算

本项目总投资XXX元，其中工程建设费XXX元，工程建设其他费XXX元，工程建设预备费XXX元。

投资估算汇总情况详见下表：

表 11.2-1 项目总投资估算表

资金来源与落实情况

本项目总投资XXX元，资金来源为。

资金使用计划

本项目资金使用计划详见下表：

表 11.4-1 资金使用计划表

项目运行维护经费估算

本项目运行维护费用包括通信线路租费、电费、系统维护、驻场人员、运行耗材费等费用。工程初步估算，每年的运维费用大致为XXX万元（见下表，含驻场人员费用）。运维费纳入部门预算。

表 11.5-1 项目运行维护经费表

效益与评价指标分析

经济效益分析

社会效益分析

项目评价指标分析

（1）社会贡献度

社会贡献度主要针对社会问题相关的，构成经济和社会运行过程的要素、事件及其属性，分析其在业务实施前后统计数量或统计结构的变化，结合业务与社会问题的关联度以及业务成本。该项目的建设，对于保持奇台县社会安定有序，维护社会公平正义，推动奇台县经济又好又快发展具有重要意义，具有很高的社会贡献度。

（2）系统利用率

系统利用率主要从业务对系统设备和系统软件的利用程度评价系统建设的合理性。系统利用率的大小取决于两类综合因素。

第一类因素是当前各类业务系统对视频监控应用系统的综合处理能力的实际需求和需求增长率。在进行系统设计时，主要需要考虑两个方面因素：一是业务需求、业务增长率；二是硬件设备、软件系统的寿命、升级周期。在实际中，往往更多地考虑设备的升级周期、设备折旧率等因素。

第二类因素是监控平台、应用平台的最大综合处理能力。如果业务量增长过快，设备处理能力较低。那么，在较短时间内就会达到设备的最大处理能力，系统将不能满足业务增长的需要，就需要尽快进行设备更新或扩容，这样就会造成很大的设备浪费；如果设备配置过高，系统利用率一直处于较低的水平，无疑是对系统资源的巨大浪费。

因此在项目方案设计时，充分考虑了以上情况，对业务量、信息量进行了准确的统计、分析，并根据过去几年的业务量增长速度、信息量增长速度等方面的经验，对未来几年的业务量、信息量进行科学预测。

在设备选型时，充分借鉴过去积累的宝贵经验，对当前各类主流设备性能价格比，对维护、管理人员接受和掌握新设备、新系统的难易程度等诸多因素进行综合考虑，从而较为科学、合理的确定设备类型。

项目风险与风险管理

风险识别和分析

XXX建设项目建设项目具有规模大、建设周期长、技术要求高、工程管理复杂等特点。基于以上特点，借鉴以往信息化项目建设过程中的经验教训，有必要在项目建设的过程中采取谨慎的风险管理措施，确保工程在质量、时间和效益上达到预定目标。

风险识别

风险识别是指对尚未发生的、潜在的以及客观存在的各种风险进行系统的、连续地预测、识别、推断和归纳，并分析产生事故原因的过程。感知风险和识别风险是风险识别的基本内容，风险识别不仅要识别所面临的风险，更重要的、也是最困难的是识别各种潜在的风险；风险识别是风险管理过程中最基本和最重要的程序。

本次项目从政策、需求、管理、技术、运营、人才六个方面对项目建设运营进行风险分析与评估，并针对性的提出应对措施。

风险因素分析

在项目建设过程中，风险是随时存在的，且是多方面的，应该对风险划分领域，多角度、深层次的识别和解决风险，结合长期以来我单位信息化建设过程中的经验教训，有必要在本项目建设中采取谨慎的风险管理措施，以确保工程在质量、时间和效益上都达到预定目标。

本项目属于信息化建设项目，其风险包括政策风险、需求风险、管理风险、技术风险、运营风险、人才风险。

政策风险分析

政策风险指由于国家宏观政策及地方政策发生变化，从而导致建设项目出现资金短缺、招商引资困难、无法顺利进展的风险。政策风险产生主要是因为项目的建设与运营需要大量资金投入，而资金的主要来源受国家宏观政策和地方政策的影响很大，政策的变动会给项目建设带来影响。

需求风险分析

需求风险主要是指需求不确定性的风险，由于项目包含的子系统多且复杂，使用者对于具体的需求不能准确描述，对子系统需要实现的目标是模糊的、笼统的，子系统功能需求受使用者个人习惯、知识背景影响较大，在系统功能范围和系统性能方面也存在着很多不确定性因素。

管理风险分析

管理风险主要表现在外部协调和内部组织两个方面。

从外部来看，各级各部门条块分割比较明显，业务分离、数据分散，部门间横向联系比较薄弱，要实现加强横向联系、共享数据、协同服务，达到“最大化的便民服务”和“最大化的应用”，需要较大的协调工作量；

从内部体现在项目成员没有充分意识到风险管理的重要性，且没有充分分析可能存在的风险和应该采取的风险应对策略；工作缺乏计划性或者不能严格执行计划，管理工作的随意性、盲目性比较大；团队内部沟通不够，理解存在偏差等。

技术风险分析

技术风险主要是指由于技术（包括各种软硬件）上的缺陷、局限或故障造成智慧城市无法实现预期建设目标、无法正常运行、无法保证安全或难以更新升级的风险。

技术风险主要包括安全风险、可靠性风险、新技术风险等。安全风险是指由于系统无法保护数据或用户而造成的风险；可靠性风险是指由于软硬件故障造成项目无法正常运行的风险；可靠性风险是指由于新技术出现造成原有技术落后或无法升级的风险。

运营风险分析

IT项目运营存在工期超时、预算超支或质量达不到要求的风险。工期风险是指工程不能按时完成的风险；成本风险是指工程部门未在预算范围之内完成的风险；质量风险是指完成的系统内容与预期不符或质量不能达到要求的风险。

新型项目运营过程中风险具有不可预知性，如出现预先没有料到的问题导致费用激增；项目范围变更导致工期延长；经验缺失导致功能不满足需求、质量不达标的现象。

人才风险分析

IT技术飞速发展，各种新技术、新应用层出不穷，这就要求系统分析设计人员要具有较好的IT技术背景知识，同时还要对所分析的行业业务非常了解。专业性人才如果流失，将对项目建设和后期运营带来风险，本次项目是知识密集型项目，关键人才包括政府主要分管领导、业务专家、技术专家、管理专家，其流失将导致关键经验和资源会因为人才离开而带走。

风险对策和管理

组织保障

本次项目涉及面广，推进和监督难度大，要树立大科学、大工程的理念，明确统筹牵头指导部门，统一组织、统一协调、整体推进、科学引导，充分发挥领导小组及其办公室的职能，统筹协调全市项目的落实工作。各有关部门成立相应的领导和工作机构，由本地区、本部门主要领导作为第一责任人，建立目标责任管理制度，把任务和责任逐级分解到具体单位和人员，形成一级抓一级、层层抓落实的责任机制。

资金保障

加大政策倾斜和财政扶持力度，争取国家和省、市相关部门的支持，重点对技术创新和产品研发、重点应用示范项目、关键基础设施建设、智慧型产业项目等，给予资金支持。

加快市场化道路，把政府引导和市场化道路紧密结合起来，建立健全政府与企业等多方参与的投融资机制，为参与建设的企业提供资金保障的政策和优惠，扩大资金投入来源。

技术保障

促进城市信息化和智慧化建设项目的本土化建构，提出符合当地实际的顶层规划设计理念。积极主动搭建一个支持自主创新的智慧平台，整合科研机构、高校、企业中的研发力量，建立起以市场为导向、以企业为主体、产学研相结合的创新体制，在核心技术和重点应用业务等领域取得突破。

人才保障

加强政府部门工作人员的信息化培训工作，通过与高校和科研院所合作、委托培养、定向培训等方式建立管理人才培训基地，提高政府人员专业水平，形成多层次人才培养体系。

加强高层次人才引进工作，采取更加灵活的优惠政策，面向市内外广招博揽、引进急需人才。搭建专业人才团队，优选项目的设计咨询公司、监理公司，建立优质高效科学的项目管理制度体系。严格执行与考核，定期评价反馈，保证项目进度、质量、风险的有效管理。

安全保障

建立信息资源开发利用共享标准，提高数据交换共享效率，全面保障信息的安全。建立健全信息安全管理责任制，健全信息网络安全技术、设备和产品监督管理制度，实行安全防范机制，对突发性安全事件制定应急预案。针对信息基础项目，建设集约化的灾难备份与恢复系统，建立系统化的数据应急方式，提高应对灾难的能力。

- 附表